# Angebot – G-Tower Plattform

Projekt: G-Tower Softwareplattform

Modell: 4-stufige Umsetzung

------------------------------------------------------------

Projektteam & Verantwortung

------------------------------------------------------------

Die Umsetzung erfolgt durch einen erfahrenen Full-Stack-Programmierer mit zusätzlicher Architektur- und Systemverantwortung.

Dies stellt sicher, dass sowohl Backend als auch Frontend aus einer Hand geplant, umgesetzt und langfristig wartbar bleiben.

Die Kalkulation basiert auf einem internen, marktüblichen Stundensatz von ca. 95 € für Full-Stack-Entwicklung inkl. Architekturverantwortung.

------------------------------------------------------------

Stufe 1 – Einstieg & technisches Fundament (Fixpreis)

------------------------------------------------------------

Ziel:

Kostengünstiger Einstieg mit einem sofort nutzbaren Systemkern und sauberem Architektur-Fundament.

Backend:

- Benutzer- & Rollenverwaltung (Basis-RBAC)

- Authentifizierung (Login, Token)

- Tower-Stammdaten und Status

- Basis-Ticket-System

- PostgreSQL-Datenbank

- Docker-basierte Systemarchitektur

Frontend:

- Web-Oberfläche (Desktop)

- Dashboard (Basis)

- Tower-Listenansicht

- Tower-Detailansicht (Basis)

- Lade- & Fehlerzustände

Technologien:

Backend: Node.js (TypeScript), Express.js, PostgreSQL, Docker

Frontend: React, TypeScript, Vite, REST-API

Fixpreis:

39.000 € netto

Umsetzungsdauer: ca. 6–8 Wochen

------------------------------------------------------------

Stufe 2 – Vollständige Basisplattform (Fixpreis)

------------------------------------------------------------

Zusätzliche Funktionen:

Backend:

- Erweiterte Status- & Historienlogik

- Vollständiges Ticket-System

- Dokumentenmanagement (Upload & Versionierung)

- Aggregierte API-Endpunkte

- Kartenoptimierte API-Abfragen

Frontend:

- Interaktive Karte (OpenStreetMap, Leaflet)

- Farbige Marker je Tower-Zustand

- Tower-Detailansicht mit Tabs (Details, Tickets, Dokumente)

- Filter & Suche

- Benachrichtigungen (Toasts)

Fixpreis:

55.000 € netto (abzüglich Stufe 1 bei kombinierter Beauftragung)

Gesamtdauer Stufe 1 + 2: ca. 10–12 Wochen

------------------------------------------------------------

Stufe 3 – Erweiterungen & Systemintegrationen (Budgetrahmen)

------------------------------------------------------------

- Erweiterte Status- & Eskalationslogiken

- Erweiterte Ticket-Workflows

- Historien & Auswertungen

- Erweiterte Kartenfunktionen

- Schnittstellen zu Evalink, Talos, Nxgen

- Monitoring & Fehlerbehandlung

Budgetrahmen:

35.000 € – 55.000 € netto

Umsetzung modular nach Freigabe

------------------------------------------------------------

Stufe 4 – Internationalisierung & Mobile Apps (Budgetrahmen)

------------------------------------------------------------

Internationalisierung:

- Mehrsprachiges Frontend (DE / EN / weitere EU-Sprachen)

- Benutzerabhängige Sprachwahl

- Länderspezifische Formate

Option Mobile Apps:

- Native Apps für iOS & Android

- Gemeinsame Codebasis (Flutter oder React Native)

- Nutzung der bestehenden Backend-API

- Kartenansicht auch mobil

- Offline-Caching & Push-Benachrichtigungen (optional)

Budgetrahmen:

25.000 € – 40.000 € netto

------------------------------------------------------------

Projektlogik

------------------------------------------------------------

- Stufe 1 ist verbindlich und fix

- Stufe 2–4 sind optional und budgetiert

- Jede Stufe ist eigenständig nutzbar

- Erweiterungen erfolgen nur nach Freigabe

------------------------------------------------------------

Dieses Angebot stellt eine modulare, zukunftssichere Lösung dar und kann flexibel an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden.